RESEARCH PROJECT PLAN

Evaluating MITRE ATT&CK-Grounded RAG
for Technique Attribution from Windows Endpoint Logs
A Replication-and-Extension Study

Kế hoạch nghiên cứu 2 tháng • Conceptual replication + extension • Controlled RAG vs No-RAG experiment

Prepared for: Hà Hoàng Bách
Version 1.1 • 15/09/2026

| Bài toán | Windows endpoint log → LLM → MITRE ATT&CK Technique/Sub-technique |
| --- | --- |
| Biến nghiên cứu | Không RAG vs ATT&CK-grounded RAG |
| Phạm vi | 8–10 techniques; ~400–500 evaluation samples |
| Không làm | Không fine-tune, không agent, không Wazuh/SIEM, không SDK, không KG |

# Mục lục nội dung

- Bối cảnh và quyết định đã thống nhất

- Đề tài, mục tiêu, phạm vi và đóng góp

- Research gap và related work

- Ba Research Questions và hypotheses

- Thiết kế thí nghiệm RAG vs No-RAG

- Dataset, sampling và chống label leakage

- Kiến trúc prototype và tài nguyên tái sử dụng

- Kế hoạch triển khai 8 tuần

- Phân công: tài nguyên có sẵn vs việc người nghiên cứu phải làm

- Đánh giá, phân tích lỗi và tiêu chí thành công

- Rủi ro, giới hạn và quy tắc reproducibility

- Reference set và comparator matrix

- Checklist chốt trước khi chạy experiment

# 1. Bối cảnh và quyết định đã thống nhất

Đề bài gốc: “Trợ lý AI phân loại và ánh xạ kỹ thuật tấn công theo khung MITRE ATT&CK từ log hệ thống.”

Qua quá trình rà soát literature, hướng nghiên cứu rộng “AI/LLM map log sang MITRE ATT&CK” không còn đủ mới. Các hướng event correlation, context-aware mapping, RAG, knowledge graph, local LLM và provenance graph đều đã có prior work ở các mức độ khác nhau. Vì đây là bài nghiên cứu môn học trong khoảng 2 tháng và người nghiên cứu không có nhiều thời gian triển khai hạ tầng, scope được thu hẹp thành một controlled empirical study đơn giản, dễ tái lập.

Quyết định lõi: dùng cùng một LLM đọc cùng một bộ Windows endpoint logs; so sánh kết quả ATT&CK Technique attribution khi KHÔNG có RAG và khi CÓ MITRE ATT&CK-grounded RAG.

- Không phát minh model mới; không fine-tune.

- Không xây SIEM/Wazuh/EDR hay dashboard phức tạp.

- Không xây SDK riêng; chỉ cần research prototype bằng Python.

- Synthetic Sysmon-style logs chỉ dùng để debug pipeline, không dùng làm bằng chứng chính.

- Kết quả nghiên cứu chính dùng public ATT&CK-labeled Windows endpoint telemetry.

- Mọi điều kiện thí nghiệm giữ cố định, chỉ thay đổi biến RAG vs No-RAG.

# 2. Đề tài, mục tiêu, phạm vi và đóng góp

## 2.1 Tên đề tài đề xuất

Tiếng Việt: Đánh giá MITRE ATT&CK-grounded RAG cho việc ánh xạ Windows endpoint logs sang ATT&CK Techniques: một nghiên cứu replication và extension.

English: Evaluating MITRE ATT&CK-Grounded RAG for Technique Attribution from Windows Endpoint Logs: A Replication-and-Extension Study.

## 2.2 Mục tiêu

- Định lượng việc ATT&CK-grounded RAG có cải thiện exact Technique/Sub-technique attribution so với cùng LLM không có retrieval hay không.

- Tách lỗi retrieval và lỗi generation để biết bottleneck thực sự nằm ở đâu.

- Đánh giá ảnh hưởng của Top-k retrieval tới accuracy, token cost và latency.

- Tạo một prototype và experimental pipeline có thể tái lập, đủ dùng cho báo cáo môn học.

## 2.3 Phạm vi cố định

| Hạng mục | Scope |
| --- | --- |
| Input | Windows endpoint/system telemetry; ưu tiên structured Sysmon/Windows-style fields. |
| Output | Một ATT&CK Technique hoặc Sub-technique ID phù hợp nhất cho mỗi evaluation sample. |
| Labels | Khoảng 8–10 techniques có đủ mẫu và không quá mất cân bằng. |
| Samples | Khoảng 400–500 mẫu cân bằng để giảm chi phí API và thời gian chạy. |
| Model | Một LLM/provider cố định cho tất cả experimental conditions. |
| Retriever | Embedding + FAISS local trên corpus MITRE ATT&CK Windows techniques. |
| Main comparison | No-RAG vs RAG; Top-k ablation cho RAG. |
| Primary metrics | Exact-match Accuracy, Macro-F1, retrieval Recall@k. |
| Secondary metrics | Invalid ATT&CK ID rate, token usage, latency. |

# 3. Research gap và related work

Research gap không được diễn đạt là “chưa ai dùng RAG cho ATT&CK” hoặc “chưa ai dùng RAG cho Sysmon”, vì các claim đó không còn đúng. Framing an toàn và phù hợp hơn là:

Although prior studies have investigated LLM-based ATT&CK mapping, RAG-assisted Sysmon/security-log analysis, ATT&CK-grounded RAG in cloud/Linux telemetry, and retrieval/reranking for ATT&CK annotation, controlled evaluations of MITRE ATT&CK-grounded RAG for exact technique/sub-technique attribution from Windows endpoint telemetry remain limited. The relationship between retrieval success and end-to-end mapping accuracy also remains insufficiently characterized in this specific setting.

## 3.1 Các comparator chính để chứng minh gap

| Work | Telemetry | RAG | Technique-level | RAG vs No-RAG | Relevance to gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okuma et al. 2023 | Windows Sysmon | No | Yes | No | Sysmon→ATT&CK technique mapping exists; not an LLM/RAG study. |
| Yang & Hsu 2026 | Windows Sysmon | Yes | Not main target | Yes | Closest Windows RAG comparator; main goal is malicious-behavior detection. |
| AWS CloudTrail RAG 2026 | AWS CloudTrail | Yes | Yes | Yes | Direct RAG-vs-baseline ATT&CK mapping, but cloud telemetry. |
| CAM-LDS 2026 | Linux/multi-source logs | No | Yes | No | Technique-level LLM mapping and strong anti-label-leakage methodology. |
| Trace2ATT&CK 2026 | Linux/eBPF | Yes | Yes | Yes | Telemetry→ATT&CK RAG using provenance graphs; different platform/representation. |
| This study | Windows endpoint logs | Yes | Yes | Yes | Controlled exact technique attribution + retrieval-quality analysis. |

## 3.2 Nature of contribution

Đây là conceptual replication + extension empirical study, không phải direct/exact replication và không phải đề tài phát minh thuật toán mới. Giá trị nằm ở việc kiểm soát biến thí nghiệm chặt, dùng Windows telemetry có ground truth, chống label leakage, tách retrieval failure/generation failure và báo cáo reproducible evaluation.

# 4. Ba Research Questions và hypotheses

| RQ | Câu hỏi | Thí nghiệm/Metric chính |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Việc bổ sung MITRE ATT&CK-grounded RAG ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác của LLM khi ánh xạ Windows endpoint logs sang ATT&CK Techniques so với cùng mô hình không dùng RAG? | No-RAG vs RAG; Accuracy, Macro-F1, Precision/Recall. |
| RQ2 | Chất lượng retrieval của RAG ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác cuối cùng của ATT&CK Technique mapping? | Retriever Recall@k; split errors into retrieval failure vs generation failure. |
| RQ3 | Retrieval depth Top-k ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác, latency và token usage của ATT&CK Technique mapping? | Ablation k=1/3/5/10; Accuracy/Macro-F1 vs token usage/latency. |

## 4.1 Hypotheses

- H1: Macro-F1(RAG) > Macro-F1(No-RAG).

- H2: Retrieval Recall@k cao hơn có liên hệ với tỷ lệ mapping đúng cao hơn.

- H3: Top-k quá nhỏ có thể bỏ sót ground truth; Top-k quá lớn có thể tăng nhiễu/cost. Một k trung bình (ví dụ 3 hoặc 5) có thể tạo trade-off tốt hơn.

# 5. Thiết kế thí nghiệm RAG vs No-RAG

## 5.1 Điều kiện A — No-RAG baseline

Windows log → standardized prompt → LLM API → JSON output {technique_id} → compare with ground truth.

## 5.2 Điều kiện B — ATT&CK-grounded RAG

Windows log → embedding query → FAISS Top-k Windows ATT&CK technique documents → same prompt + retrieved candidates → same LLM API → JSON output → compare with ground truth.

## 5.3 Biến phải giữ cố định

- Cùng evaluation samples và data split.

- Cùng LLM model/version/provider.

- Cùng temperature và generation settings.

- Cùng prompt wording, ngoại trừ phần retrieved context bắt buộc ở nhánh RAG.

- Cùng output schema và parser.

- Cùng ATT&CK version trong toàn bộ experiment.

- Cùng retry/error policy khi API lỗi.

## 5.4 RAG Top-k ablation

| Condition | Purpose |
| --- | --- |
| No-RAG | Baseline; model dựa trên parametric knowledge. |
| RAG Top-1 | Đo trường hợp context tối thiểu. |
| RAG Top-3 | Cân bằng candidate coverage và prompt size. |
| RAG Top-5 | Candidate setting chính được kỳ vọng đủ coverage. |
| RAG Top-10 | Kiểm tra liệu context quá nhiều có gây nhiễu/cost hay không. |

# 6. Dataset, sampling và chống label leakage

## 6.1 Development data

Tạo khoảng 20–30 synthetic Sysmon/Windows-style events để smoke-test parser, API client, RAG retrieval, JSON output và evaluator. Không dùng synthetic data để tuyên bố kết quả nghiên cứu.

## 6.2 Evaluation data

Ưu tiên public Windows endpoint dataset có ATT&CK ground truth, ví dụ Windows-APT 2025 hoặc một dataset tương đương được kiểm chứng. Chỉ lấy subset 8–10 techniques có đủ mẫu và mang ý nghĩa operational rõ ràng.

- Sampling mục tiêu: 40–50 samples/technique → khoảng 400–500 evaluation samples.

- Ưu tiên balanced sampling để Macro-F1 có ý nghĩa và không bị class lớn chi phối.

- Lưu ground_truth riêng, không nằm trong prompt input.

- Lưu dataset snapshot/hash hoặc ít nhất file name/version để tái lập.

## 6.3 Anti-label-leakage rule

Bắt buộc: không gửi ATT&CK Technique/Tactic labels, rule.mitre, tên technique trong rule description, hoặc metadata chứa đáp án vào LLM/retriever query.

Ưu tiên whitelist các field an toàn, ví dụ: EventID, Image, CommandLine, ParentImage, ParentCommandLine, User, TargetFilename, RegistryPath, SourceIp, DestinationIp, DestinationPort. Trước experiment cần chạy leakage audit và lưu kết quả audit.

# 7. Kiến trúc prototype và tài nguyên tái sử dụng

| Thành phần | Nguồn | Cần tự xây? | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows endpoint dataset | Public dataset | Không | Evaluation samples + ground truth. |
| MITRE ATT&CK knowledge | Official ATT&CK STIX/JSON | Không | RAG knowledge corpus. |
| LLM | Một provider API | Không | Technique classifier/reasoner. |
| Embedding model | sentence-transformers hoặc embedding API | Không | Vectorize logs/ATT&CK docs. |
| Vector search | FAISS local | Không | Top-k retrieval. |
| Metrics | scikit-learn | Không | Accuracy/F1/precision/recall. |
| Dataset loader | Project code | Có | Read/filter/split samples. |
| Sanitizer | Project code | Có | Prevent label leakage. |
| ATT&CK loader | Project code | Có | Parse/filter Windows techniques. |
| Retriever | Project code | Có | Build/query FAISS index. |
| LLM client | Project code | Có | Consistent API calls + JSON parsing. |
| Evaluator | Project code | Có | Metrics + error taxonomy + exports. |

## 7.1 Repository structure đề xuất

RAG2ATTCK/
├── data/{raw,processed,synthetic}/
├── attack/
├── src/
│   ├── dataset.py
│   ├── sanitizer.py
│   ├── attack_loader.py
│   ├── retriever.py
│   ├── llm_client.py
│   ├── baseline.py
│   ├── rag_pipeline.py
│   └── evaluate.py
├── experiments/
├── results/
├── requirements.txt
├── .env.example
└── README.md

# 8. Kế hoạch triển khai 8 tuần

| Week | Focus | Exit deliverable |
| --- | --- | --- |
| W1 | Finalize literature/gap/RQs | Comparator matrix; finalized 3 RQs; source list. |
| W2 | Dataset + ground truth | Dataset subset; technique list; sanitizer/leakage audit; sampled IDs/seed recorded. |
| W3 | No-RAG baseline | LLM client; prompt; JSON schema; baseline run on dev/small eval subset. |
| W4 | RAG pipeline | Pinned ATT&CK Enterprise release; ATT&CK parser; embeddings; FAISS; Top-k retrieval; retrieval diagnostics. |
| W5 | Main experiments | Run No-RAG and RAG k=1/3/5/10; log predictions, tokens, latency. |
| W6 | Evaluation + error analysis | Metrics; Recall@k; retrieval vs generation failures; significance/robustness checks if feasible. |
| W7 | Write report | Methods, Results, Discussion, Limitations, references; figures/tables. |
| W8 | Buffer + presentation | Re-run anomalies; QA; slides/demo; reproducibility package. |

# 9. Phân công: tài nguyên có sẵn vs việc người nghiên cứu phải làm

| Nhóm việc | AI/Automation có thể hỗ trợ | Người nghiên cứu phải chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Literature | Search, summarize, comparator matrix, draft gap. | Đọc/hiểu các paper lõi; bảo vệ research gap. |
| Dataset | Viết script lọc/sampling/audit. | Chốt dataset và technique subset; kiểm tra sample hợp lý. |
| Prototype | Viết hầu hết Python modules. | Cấu hình API key/model; chạy code; kiểm tra outputs. |
| Experiments | Tạo configs, logging, evaluator, plots. | Thực sự chạy experiment; lưu raw results; không cherry-pick. |
| Analysis | Tính metrics, error buckets, draft interpretation. | Xác nhận interpretation có hợp lý về cybersecurity. |
| Report | Soạn Method/Results/Discussion, format refs. | Hiểu và chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung nộp/bảo vệ. |
| Reproducibility | Seed/config/version checklist. | Giữ API/model/version/dataset snapshot; nộp code/results phù hợp. |

# 10. Đánh giá, phân tích lỗi và tiêu chí thành công

## 10.1 Primary metrics

- Exact-match Accuracy theo ATT&CK Technique/Sub-technique ID.

- Macro-F1 để giảm ảnh hưởng của class imbalance.

- Retriever Recall@1/3/5/10.

## 10.2 Secondary metrics

- Precision/Recall per technique.

- Invalid ATT&CK ID rate.

- Token usage/request và tổng token cost.

- Latency/request (median/p95 nếu dữ liệu đủ).

## 10.3 Error taxonomy

| Error type | Definition |
| --- | --- |
| Retrieval failure | Ground-truth technique không xuất hiện trong Top-k retrieved candidates. |
| Generation failure | Ground truth có trong Top-k nhưng LLM chọn technique khác. |
| Invalid ID | Model trả ATT&CK ID không hợp lệ hoặc không nằm trong Enterprise ATT&CK version đã pin. |
| Ambiguous evidence | Log không đủ evidence để phân biệt các techniques gần nhau; ghi nhận trong qualitative analysis. |

## 10.4 Tiêu chí project thành công

- Pipeline chạy end-to-end reproducibly trên subset đã chốt.

- Có kết quả cho No-RAG và ít nhất RAG Top-3/Top-5; ưu tiên đủ k=1/3/5/10.

- Trả lời được cả 3 RQ bằng số liệu, không phụ thuộc RAG phải “thắng”.

- Có leakage audit và mô tả limitations rõ ràng.

- Có raw prediction file để trace từ metric về từng sample.

# 11. Rủi ro, giới hạn và quy tắc reproducibility

| Risk | Mức | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Generic RAG-vs-no-RAG novelty đã có prior work | Medium | Scope Windows exact technique attribution + retrieval-quality analysis; claim “limited”, không claim “first”. |
| Label leakage từ dataset/rules | High | Whitelist fields + automated leakage scan + manual spot-check. |
| Class imbalance | Medium | 8–10 labels + balanced sampling + Macro-F1. |
| Synthetic/lab dataset limits external validity | Medium | Không generalize sang production SOC; ghi rõ limitation. |
| LLM nondeterminism | Low–Med | Low/fixed temperature; fixed config; optional repeated runs on smaller subset. |
| API cost/rate limit | Low | ~400–500 samples; cache results; dry-run subset trước. |
| ATT&CK version drift | Low | Pin version; record download/date/hash. |
| Prompt changes mid-experiment | Medium | Freeze prompt before main run; version prompts in repo. |

## 11.1 Reproducibility checklist

- Record model name/version/date and provider parameters.

- Record ATT&CK release/version and source file.

- Record dataset source/version and exact sampled IDs/rows.

- Store prompts and output JSON schema in version control.

- Store experiment config for each k and random sampling seed.

- Cache raw model responses and parsed predictions separately.

- Keep evaluation script deterministic.

# 12. Reference set và comparator matrix

Core references nên ưu tiên trong Related Work / Methodology:

| Reference | Vai trò | Link |
| --- | --- | --- |
| MITRE ATT&CK Enterprise | Official ATT&CK knowledge base / STIX data. | https://attack.mitre.org/ |
| Okuma et al. (2023) | Automated Mapping Method for Sysmon Logs to ATT&CK Techniques by Leveraging Atomic Red Team. DOI: 10.1109/ICSPIS60075.2023.10343783 | https://doi.org/10.1109/ICSPIS60075.2023.10343783 |
| Balogh et al. (2024) | Using Generative AI Models to Support Cybersecurity Analysts. Electronics 13(23):4718. DOI: 10.3390/electronics13234718 | https://doi.org/10.3390/electronics13234718 |
| Yang & Hsu (2026) | LLM-Based Malicious Behavior Detection from Sysmon Event Logs: A Practical System Integrating Process Trees, RAG, and In-Context Analysis. DOI: 10.1007/978-3-032-24063-7_18 | https://doi.org/10.1007/978-3-032-24063-7_18 |
| Adediran et al. (2026) | Retrieval-Augmented LLM for AWS Cloud Threat Detection and Modelling: CloudTrail MITRE ATT&CK Mapping. DOI: 10.32604/cmc.2026.077606 | https://doi.org/10.32604/cmc.2026.077606 |
| CAM-LDS (2026) | Cyber Attack Manifestations for Automatic Interpretation of System Logs and Security Alerts. DOI: 10.1007/s10207-026-01318-x | https://doi.org/10.1007/s10207-026-01318-x |
| Trace2ATT&CK (2026) | A Graph-Based Approach for Mapping Kernel-Level Telemetry to MITRE ATT&CK. arXiv:2609.12841 | https://arxiv.org/abs/2609.12841 |
| Windows-APT 2025 (2026) | A dataset for APT-inspired attack scenarios on Windows systems. DOI: 10.1016/j.dib.2026.112569 | https://doi.org/10.1016/j.dib.2026.112569 |
| Tamanna et al. (2026) | What Are Adversaries Doing? Automating Tactics, Techniques, and Procedures Extraction: A Systematic Review. arXiv:2604.02377 | https://arxiv.org/abs/2604.02377 |

## 12.1 Latest screening references

TechniqueRAG (2025): ATT&CK technique annotation from CTI text using retrieval/reranking. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.1076. Use this to avoid claiming retrieval-quality analysis as globally novel.

H-TechniqueRAG (2026): hierarchical ATT&CK retrieval and context/Top-k analysis in CTI text. arXiv:2604.14166. Use this to bound the novelty of RQ3.

LADE (2026): host-side command/script behavior mapped to ranked ATT&CK techniques with Top-3/Top-10 style evaluation. DOI: 10.1007/978-3-032-32767-3_11. Use this to avoid claiming host telemetry or ranked candidates as novel by themselves.

# 13. Checklist chốt trước khi chạy main experiment

☐ 3 RQ và wording research gap được giảng viên/nhóm chấp nhận.

☐ Dataset và 8–10 techniques đã chốt; class counts đã kiểm tra.

☐ Label leakage audit pass; input whitelist đã freeze.

☐ ATT&CK version đã pin và corpus Windows techniques đã build.

☐ Model/API + generation settings đã pin.

☐ Prompt No-RAG và RAG đã freeze; output JSON schema ổn định.

☐ Retrieval Recall@k hoạt động trên dev set.

☐ No-RAG và RAG smoke test 20–30 samples pass.

☐ Result caching/logging hoạt động; có sample_id cho mọi prediction.

☐ Main experiment config k=1/3/5/10 và evaluation script đã commit.

Scope guardrail: nếu một hạng mục mới không trực tiếp giúp trả lời RQ1–RQ3, không thêm vào project trước khi hoàn tất main experiment.

# 14. Latest literature recheck and canonical positioning

## 14.1 Canonical framing after overlap recheck

Nếu bất kỳ wording cũ nào trong tài liệu mâu thuẫn với phần này, dùng Section 14 làm framing hiện hành. Nghiên cứu được định vị là conceptual replication + extension, không phải direct/exact replication, vì chúng ta tái lập experimental contrast RAG vs No-RAG nhưng thay đổi telemetry setting/dataset và có thể cả model implementation.

Yang & Hsu (2026) là nearest system-level comparator: Windows Sysmon + LLM + RAG, nhưng primary task là malicious-behavior detection chứ không phải exact ATT&CK Technique/Sub-technique attribution. AWS CloudTrail RAG (2026) là nearest experimental-design comparator: controlled RAG-vs-baseline ATT&CK mapping, nhưng input là cloud telemetry thay vì Windows endpoint telemetry.

Không tìm thấy một paper đơn lẻ nào trong đợt kiểm tra hiện tại trùng toàn bộ tổ hợp: Windows endpoint telemetry + same-LLM controlled RAG vs No-RAG + exact Technique/Sub-technique attribution + retrieval-success/LLM-failure decomposition.

## 14.2 Additional comparator notes

TechniqueRAG (2025) đã nghiên cứu RAG/reranking cho ATT&CK technique annotation trên CTI text. H-TechniqueRAG (2026) tiếp tục nghiên cứu hierarchical retrieval, Top-k/context selection và context-overload trong CTI setting. Vì vậy retrieval-quality analysis và Top-k không được claim là novelty toàn ngành.

LADE (2026) ánh xạ host-side command/script behavior sang ranked ATT&CK techniques và có Top-3/Top-10 style evaluation. Vì vậy host-side telemetry và ranked candidate evaluation cũng không phải novelty riêng lẻ.

Canonical contribution statement: novelty/value không nằm ở Windows, RAG, MITRE ATT&CK hay Top-k khi xét riêng lẻ; giá trị nghiên cứu nằm ở controlled conceptual replication trong Windows endpoint exact-technique setting và diagnostic decomposition để phân biệt retrieval failure với LLM selection/generation failure.

## 14.3 Latest gap wording

Although prior studies have investigated LLM-based ATT&CK mapping, RAG-assisted Sysmon/security-log analysis, ATT&CK-grounded RAG in cloud/Linux telemetry, and retrieval/reranking for ATT&CK annotation, controlled evaluations of MITRE ATT&CK-grounded RAG for exact technique/sub-technique attribution from Windows endpoint telemetry remain limited. The relationship between retrieval success and end-to-end mapping accuracy also remains insufficiently characterized in this specific setting.

## 14.4 Handoff rule for future agents

Tài liệu này là source of truth cho methodology, research gap, scope và rationale. Google Sheet RAG_ATTCK_Project_Tracker_Updated là source of truth cho project status, task progress, experimental conditions và resource checklist. Khi hai file khác nhau về trạng thái task, ưu tiên Sheet; khi khác nhau về methodological framing, ưu tiên Section 14 của Doc.

Additional references for the latest screening: TechniqueRAG — DOI 10.18653/v1/2025.findings-acl.1076; H-TechniqueRAG — arXiv:2604.14166; LADE — DOI 10.1007/978-3-032-32767-3_11.